|  |  | شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

صورتجلسه

| تاريخ : 29/2/1403 | بررسی وضعیت اجرای برنامه ایمنی آب با تاکید بر بهسازی مخازن | موضوع جلسه : |
| --- | --- | --- |

حاضرين در جلسه>

| نام و نام خانوادگي | سمت | رديف |
| --- | --- | --- |
| حسین صادقی | معاون بهره برداری و توسعه آب | 1 |
| یدالله مرادی | مدیر حراست و امور محرمانه | 2 |
| جبروت قنبری | سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE | 3 |
| محمد قاسمی | سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تامین، تصفیه و خطوط انتقال | 4 |
| اعظم حمزه پور | رییس گروه کنترل کیفیت آب | 5 |
| شقایق پری زاده | کارشناس مسئول برنامه ایمنی آب | 6 |
| خلاصه مذاكرات جلسه |  |  |
| جلسه در روز شنبه مورخ 29/2/1403 در محل سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان برگزار گرديد. در ابتداي جلسه مهندس شفیعی ضمن خوش آمدگويي به حاضرین توضيحاتي درخصوص اهمیت اجرای برنامه ایمنی آب در شهرها و روستاهای استان و همچنین نقش مخازن ذخیره آب آشامیدنی به عنوان نقطه کنترل بحرانی، ارائه نمودند. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد : |  |  |

اهم تصميمات

- بازسازی سقف مخزن شماره 3 و 5 داماهی شهر بندرعباس پس از تخریب جهت اختلاط یکنواخت آب تصفیه خانه و آبشیرینکن شایا - تهیه لیست مخازنی که نیاز به بهسازی دارند با اولویت شهرها و روستاهای اجرا کننده برنامه ایمنی آب - نصب دوربین مداربسته در مخازن با اولویت شهرها و روستاهای اجرا کننده برنامه ایمنی آب

امضا حاضرین: