|  |  | شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

صورتجلسه

| تاريخ : 11/4/1403 | بررسی وضعیت اجرای برنامه ایمنی آب با محوریت حفاظت و حراست مخازن ذخیره آب شرب | موضوع جلسه : |
| --- | --- | --- |

حاضرين در جلسه>

| نام و نام خانوادگي | سمت | رديف |
| --- | --- | --- |
| یدالله مرادی | مدیر حراست و امور محرمانه | 1 |
| جبروت قنبری | مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE | 2 |
| امید معصومی | مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه و کاهش آب بدون درآمد | 3 |
| اعظم حمزه پور | رییس گروه کنترل کیفیت آب | 4 |
| محمد آبیاری | رییس اداره حفاظت فیزیکی | 5 |
| شقایق پری زاده | کارشناس مسئول برنامه ایمنی آب | 6 |
| خلاصه مذاكرات جلسه |  |  |
| جلسه در روز یکشنبه مورخ 11/4/1403 در محل دفتر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب برگزار گرديد. در ابتداي جلسه سرکار خانم مهندس حمزه پور ضمن خوش آمدگويي به حاضرین توضيحاتي درخصوص اهمیت حفاظت و حراست از مخازن ذخیره آب در سیستم آبرسانی ارائه نمودند. مخاطرات مخازن جنبه‌های گوناگونی داشته که یکی از مهمترین آنها، خرابکاری انسانی و ورود حشرات و جانوران موذی می باشد. همچنین اهمیت نقش مخازن ذخیره آب آشامیدنی به عنوان نقطه کنترل بحرانی بر هیچکس پوشیده نیست. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد : |  |  |
| اهم تصميمات |  |  |  |
| -1 با توجه به وضعیت نابسامان محوطه و فرسودگی مخزن 30000 ششصد دستگاه شهر بندرعباس مقرر گردید؛ معاونت بهره برداری و توسعه آب به قرارداد اصلاح و بازسازی سقف مخزن مذکور ، محوطه سازی مخزن نیز اضافه گردد و در صورت تامین اعتبار لازم تا پایان سال جاری بهسازی صورت پذیرد. 2- مقرر گردید؛ باتوجه به کالیبراسیون تجهیزات تله متری مخزن شهر پارسیان، معاونت بهره برداری و توسعه آب تجهیزات مربوط به پارامترهای کیفی آنلاین مخزن را نیز برآورد هزینه و تامین اعتبار نماید و کالیبراسیون انجام شود و مجدد در مدار بهره برداری قرار گیرد. 3- مقرر شد؛ بازدید مشترک توسط کارشناسان مرکز پایش و پرسنل حراست از وضعیت تصفیه خانه آب بندرعباس و سایر شهرها انجام شود و پس از بررسی وضعیت و نواقص مخازن، لیست اولویت بندی جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت به معاونت بهره برداری و توسعه آب ارسال گردد. 4- مقرر گردید؛ لیست مخازنی که نیاز به بهسازی دارند مجدد توسط مرکز پایش طی نامه به معاونت بهره برداری آب اعلام گردد. 5- مقرر گردید؛ مرکز پایش طی نامه ای از مدیرعامل محترم درخواست تشکیل کمیته بررسی حریم کیفی تاسیسات با عضویت معاونت بهره برداری و توسعه آب، دفتر حراست و امور محرمانه، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE، دفتر امور حقوقی و قراردادها و مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب ارائه نماید و در کمیته مذکور وضعیت تملک حقوقی چاه ها و نصب تابلوهای تملک حریم در محل تاسیسات بررسی گردد. |  |  |  |

امضا حاضرین: