|  |  | شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

صورتجلسه

| تاريخ : 7/7/1403 | بررسی وضعیت اجرای برنامه ایمنی آب | موضوع جلسه : |
| --- | --- | --- |

حاضرين در جلسه>

| نام و نام خانوادگي | سمت | رديف |
| --- | --- | --- |
| حسین صادقی | معاون بهره برداری و توسعه آب | 1 |
| اعظم حمزه پور | مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب | 2 |
| امیرعلی بهمن نیا | مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب | 3 |
| شقایق پری زاده | کارشناس مسئول برنامه ایمنی آب | 4 |
| خلاصه مذاكرات جلسه |  |  |
| جلسه در روز شنبه مورخ 7/7/1403 در محل دفتر معاونت بهره برداری و توسعه آب برگزار گرديد. در ابتداي جلسه خانم مهندس حمزه پور ضمن خوش آمدگويي به حاضرین توضيحاتي درخصوص اهمیت اجرای برنامه ایمنی آب در شهرها و روستاهای استان در راستای مدیریت دارایی ها و وضعیت صدور گواهینامه برنامه ایمنی آب جهت شهرها و روستاهای دارای امتیاز ممیزی بالاتر از 75 ، ارائه نمودند. در ادامه از زحمات و پیگیری های مهندس صادقی رییس محترم کارگروه داخلی برنامه ایمنی آب تقدیر و تشکر بعمل آمد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد : |  |  |

اهم تصميمات

- دفتر فنی با هماهنگی مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب نسبت به تهیه لیستی از مخازنی که نیاز به بهسازی، محوطه سازی و دیوار کشی دارند، تهیه نماید و در صورت تامین اعتبارات سال جاری نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نمایند. - پیمانکار محوطه سازی مخزن ششصد دستگاه حداکثر از اواخر آذرماه شروع به کار نماید و مراتب از مهندس قاسمی مدیر محترم دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال پیگیری شود. - درخصوص 10 کیلومتر لوله برای روستای فاریاب شهرستان رودان توسط دفتر فنی بررسی شود. - بهسازی اتاقک چاه شیخ عالی و مخازن شهر فین از محل اعتبارات لاور استعلام گرفته شود. - اسناد جهت نصب هشت شیرتخلیه برای شهر بندرعباس توسط دفتر فنی تهیه و مناقصه برگزار گردد.

امضا حاضرین: